青岛市崂山区人民政府

青崂政字〔2024〕8号

青岛市崂山区人民政府

- 关于印发崂山区省级近零碳城市示范创建

方案（2023-2025年）的通知

各街道办事处，区政府各部门，区直各单位：

《崂山区省级近零碳城市示范创建方案（2023-2025年）》已经区政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

- 青岛市崂山区人民政府

2024年4月23日

（此件公开发布）

- 崂山区省级近零碳城市示范创建方案（2023-2025年）

- 建设基础

- （一）区域概况

- 地理位置

崂山区位于山东半岛南部，青岛市主城区东南隅，地理坐标为北纬36°03'10″～36°20'30″，东经120°24'33″～120°43'。东、南两侧靠海，西邻市南区和市北区，西北邻李沧区，北接城阳区和即墨区。辖区陆域面积395.8平方公里，海域面积2880平方公里。处于山东半岛蓝色经济区、山东半岛城市群、环渤海经济圈、胶东经济圈内，是京津冀和长三角两大都市圈之间的核心地带。

- 申报边界

本次申报为崂山区全域，含金家岭、中韩、沙子口、王哥庄、北宅等5个街道办事处，139个农村社区，28个城市社区。

- 生态环境

崂山区自然条件优越，生活环境适宜，人居环境位列全国前列。区内海岸线长且曲折，拥有较大海湾13处，近海水质优良率常年保持100%。2022年，全区空气质量优良率88.2%，PM2.5浓度23微克/立方米，PM10浓度46微克/立方米，全市排名第一。拥有国家5A级景区1个、4A级景区3个、3A级景区9个、2A级景区1个，是驰名中外的道教文化胜地，崂山风景区获评国家蓝色旅游示范基地，崂山区获评国家生态文明建设示范区、全国旅游综合实力百强区，并连续6年获评“中国最美县域”。

- 资源禀赋

崂山区矿藏资源、水资源、陆地生物资源等自然资源丰富。拥有矿床、矿点63处，花岗岩储藏量343.58万立方米。平均水资源总量17411万立方米，人均年占有水资源量750立方米。崂山矿泉水在全区基本都有分布，年资源量约1.6万立方米。陆地生物资源2838种，有“山东植物王国”“天然药库”之称。拥有国家Ⅰ级重点保护鸟类10种、Ⅱ级重点保护鸟类54种、沿海鱼种200余种。区内无化石能源资源，具有一定风能、太阳能、海洋能等可再生能源资源，年均日照时数2281.4小时。

- 规划布局

根据《青岛市国土总体规划（2021-2025）》《青岛市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《青岛市崂山区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，崂山区作为青岛市中心城市区的重要组成部分，承担着青岛都市区发展的服务职能，“十四五”期间，崂山区要统筹地上、地下、空中以及海洋空间，构筑“四城融合、廊带展开、八片联动”的空间布局，做强楼宇经济、消费经济、数字经济、海洋经济，建设财富金融、科技创新、旅游度假和生态健康先行区、集聚地，推进开放创新宜业怡居的山海品质城区建设，努力实现“创新崂山、财富崂山、活力崂山、品质崂山、幸福崂山”的发展定位。

- 产业发展

2022年，崂山区实现地区生产总值1081.17亿元，约占青岛市总量的7.2%。按可比价格计算，较2020年增长16.4%，增速位列全市第一、全省前列。人均GDP 21.03万元，较青岛市平均水平高出45%。一般公共预算收入203.67亿元，社会消费品零售总额444.6亿元，进出口总额967.62亿元，综合实力不断攀升。三次产业结构0.7 : 32.2 : 67.1，其中制造业增加值占GDP比重为18.5%，服务业增加值占GDP比重为67.15%，金融业增加值占GDP比重约为20%，金融业成为第一大支柱产业。

- 人口规模

2022年，崂山区常住人口51.72万人，较2020年增长1.43万人，年均增长0.72万人，年均增速1.4%。在青岛市10区市中，崂山区人口总数位列第九，仅高于市南区（48.85万人）。常住人口城镇化率86.88%，较青岛市平均水平高10个百分点，在10区市中位居第五。居民人均可支配收入65040元，较2021年增长4.9%。

- （二）工作基础

“十四五”以来，崂山区深入贯彻落实习近平生态文明思想，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，在深化新旧动能转换、推动绿色低碳转型发展上下功夫见实效，努力开拓绿色低碳高质量发展新篇章。

- 低碳建设稳步推进

全面落实“两高”项目管理制度，严格实施“双超双有高耗能”企业强制性清洁生产审核，持续推动重点排放企业参与全国碳市场建设，引导企业和个人积极参与碳普惠行动，鼓励金融机构创新使用碳减排支持工具，着力构建崂山区低碳管理体系，取得积极成效。经粗算，2022年，全区碳排放总量365万吨，相对2020年增长4.3%，整体以年均2.1%的碳排放增速支撑年均7.9%的经济增长。单位GDP二氧化碳排放0.35吨/万元，相对2020年下降10.4%，完成青岛市下达的8.3%的任务目标。人均碳排放7.05吨，位列全市第三。

- 能源结构持续优化

大力推动“煤改气”“煤改电”，鼓励引导新能源和可再生能源发展，持续优化能源消费结构。经粗算，2022年，全区煤炭、油品、天然气消费量分别约为21.86万吨标准煤、33.57万吨标准煤、30万吨标准煤，化石能源消费累计85.45万吨标准煤，较2021年降低0.41万吨标准煤。电力消费29.75亿千瓦时，较2020年增长11.5%，在能源消费总量中占比由2020年的42.9%提升至2022年的48.4%。新能源装机2.2万千瓦。

- 低碳产业加速发展

坚持环保、安全、质量标准倒逼机制，严把产业准入关，围绕新一代信息技术、高端装备、生物医药等知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的领域，集中布局高端产业和高效企业，建设“低排放”“低消耗”“低冲击”“低影响”的环境友好型产业体系。2022年，全区“四新”经济增加值占GDP比重达42.13%，持续保持全市第一、全省前列。高新技术产业产值占规上工业总产值的比重84.63%，居全市首位、全省前列。全区涉及的“两高”行业能效水平全部达到标杆水平，一般工业固体废物综合利用率连续四年达到100%。

- 绿色建筑快速推进

坚持规划引领，对标国内先进城市，在全市率先印发《崂山区绿色建筑发展规划》（2020-2025），目前正开展《崂山区绿色城乡建设发展规划》编制工作。“十四五”以来，积极鼓励新建民用建筑执行绿色建筑标准，全区共计建成73个绿色建筑项目，绿色建筑面积在新建建筑中占比接近90%。二星级以上26个项目，建筑面积在新建建筑中占比约41%。青岛银丰玖玺城、海信国际中心、青岛华润城等多个项目先后获得绿色建筑三星级认证以及LEED金级认证、青岛市绿色建筑示范等荣誉称号，崂山区高品质绿色建筑走在全市前列。

- 交通结构不断优化

树立公共交通引领城市发展理念，持续推进地铁线路建设、场站建设、公交线网优化、智能交通优化，确立公共交通在城市交通体系中的主体地位。目前，全区已建成通行3条地铁线路，共设30个站点，全长63公里。建成公交场站16座，公交线路100条，城区500米公交站点覆盖率及农村社区2千米公交站点覆盖率均为100%，形成了连接青岛各区（市）、各大交通枢纽及旅游景区之间的交通网络。积极鼓励市民采取地铁、步行、公交等绿色出行方式，2022年，全区公交出行占比60.4%，绿色出行比例达到71.3%。大力发展新能源汽车，采取直接资金补贴、鼓励以旧换新、提供充电保障、单独核发号牌等措施，扩大新能源汽车消费市场。2022年，全区新能源和清洁能源公交车1400辆，占比达93.3%。

- 低碳生活氛围浓郁

聚焦生态宜居，推进城市更新和城市建设三年攻坚行动，着力完善城乡功能配套，精心打造一批口袋公园、体育公园和城市绿道，形成纵横串联的绿色空间体系。2022年，全区绿地面积3140万平方米，较2020年增加58.7万平方米。绿化覆盖率47.5%，人均绿地面积约61平方米，位居全市首位、全省前列，“绿色生态”已成为崂山的永恒色彩。持续推动城市环境品质提升行动和微治理，构建覆盖辖区范围的垃圾分类“两网融合”体系，倡导垃圾分类全区覆盖、全民参与，目前已建成20个城市生活垃圾分类示范达标小区与30个垃圾分类达标示范农村社区。

- 低碳农村特色鲜明

深度推进景社一体化，坚持农村景观化、产业融合化、全域景区化同步推进，推动东麦窑、凉泉理想村、解家河等一批高品质乡村快速崛起，中国沿海最美乡村群落基本建成。2022年，全区省级清洁村庄覆盖率、区级美丽乡村覆盖率、农村生活垃圾无害化处理率、生活垃圾分类收集覆盖率、农村通户道路硬化率达到五个100%，农村生活污水治理率90.8%，位居全市第一。以绿色经济和美丽乡村为载体，依托全域旅游战略发展契机，打造“仙居崂山”主题民宿、大崂樱桃谷赏花圣地、东乌衣巷社区田园会客厅等一批特色项目，培育崂山特色农业体系。

- 碳汇能力稳步提升

不断增强自然资源保护力度，健全“三线一单”管控体系，统筹衔接海域、陆域生态保护红线，形成海陆“一张图”。对自然保护地进行勘界立标，实行资源分级、分类保护，加强生态修复与植被抚育，建立信息管理系统。实施生物多样性调查，加强本地生物资源保护，防范外来物种入侵，保障生态安全。2021年，全区森林覆盖率50.84%，森林蓄积量97万立方米。拥有众多涉海涉汇机构，在海洋碳汇标准、碳通量监测等方面已有良好的技术储备。

- （三）建设亮点

- 1.能源利用效率高

崂山区作为能源输入型城市，一直严格落实国家能源消费总量和强度双控制度，全面加强用能管理，积极推行节能降耗新技术，推动能源利用效率进一步提升，控制能源消费总量增长。2022年，全区能源消费总量167.87万吨标准煤，约占青岛市总量的4.5%；地区生产总值1081.17亿元，约占全市总量的7.2%；人口51.72万人，约占全市总量的5%。整体以4.5%的能源消费贡献全市7.2%的GDP和全市5%的人口。万元GDP能耗约相当于全市平均水平的70%左右，相当于全国和全省平均水平的30%左右，绿色低碳高质量发展水平走在全省前列、全国前列。

- 2.“四新”产业规模大

崂山区依托现代产业先行城区建设，优政策、搭平台、育生态、强梯队，积极探索以新经济激活新动能的“崂山路径”。打造7条“四新”经济重点赛道，集聚企业约2000家，逐步形成“功能区+产业园区+小型特色园区/楼宇”的新经济发展空间。累计培育虚拟现实、人工智能等省“十强”产业“雁阵形”集群11个，中科曙光等领军企业10家，居全市第一。着力开拓数字赋能“新思路”，推进数字化转型赋能中心建设，分产业、分批次实施产业数字化转型“十个一”工程。拥有高端装备产业、汽车产业等5家数字化转型赋能中心，占全市总量的50%。2022年，全区“四新”经济增加值占GDP比重达42.13%，持续保持全市第一、全省前列。高新技术产业产值占规模以上工业总产值的比重为84.63%，居全市首位、全省前列。

- 3.碳汇潜力空间大

崂山区依托优越的森林资源，认真贯彻落实习近平生态文明思想，结合全区城市更新和城市建设三年攻坚行动要求，大力推进森林质量精准提升工程，提升和巩固林业碳汇能力，印发了《崂山区“十四五”林业发展规划》，并逐年下发林业生产、森林质量精准提升、林业建设等分项具体建设任务。“十四五”以来，全区累计完成森林质量精准提升11735亩，有效改善了林分状况，森林建设得到显著提升。实现森林覆盖率50.84%，远高于全市平均水平（14.08%）和全省平均水平（14.16%）。

- 4.绿色金融特色鲜明

崂山区拥有国家财富管理金融综合改革试验区的核心区—青岛金家岭金融区，集聚金融机构和金融企业超过1200家，积极创新绿色金融产品和服务。已建成全国首个数字人民币展示体验中心，形成41项具备“首批”“首家”示范效应的金融业务创新，3家金融机构入选第二批“场景应用实验室”，21个项目获青岛市金融创新奖，发放国内首单湿地碳汇贷款、国内首单茶园碳汇贷及植被修复碳汇贷、全省首笔“碳中和”债券，落地全国首单绿色建筑性能责任保险、全国首单“数字人民币+数字融资租赁”业务。全区绿色金融发展不断提速，现代金融产业规模达600亿元。

- 5.碳普惠实践突出

崂山区严格落实青岛市碳普惠工作部署，积极引导企业和个人参与碳普惠行动，支持佰业绿色科技（青岛）有限公司开发了全国首个数字人民币碳普惠应用平台—“青碳行”。目前，平台已有超120万用户参与，收集碳减排量超过1.1万吨，开展线上线下运营活动累计近百场次，与数字人民币各运营机构合作开展活动累计发放数字红包320余万元，发放各类权益1300余万元。崂山区碳普惠实践探索活动已获得国家、省市各级行业主管部门的认可，在碳普惠领域具有较强的示范引领作用。

- 形势分析

崂山区生态环境和经济发展质量位居省、市前列，但在推进碳达峰碳中和工作中，在能源、产业发展领域依然面临系列挑战。

- （一）能源利用效率高，进一步节能挖潜空间有限

当前，崂山区单位GDP能耗约相当于全市平均水平的70%左右，相当于全国和全省平均水平的30%左右，达到德国、英国等发达国家中一些发达城市的用能效率水平，进一步节能空间有限，万元GDP能耗进一步下降难度大。

- （二）能源供应以外调为主，能源转型自控性不足

2022年，崂山区能源消费167.87万吨标准煤，基本全部依靠外部调入，本地能源资源匮乏。在非化石能源资源中，本地可开发利用的也仅有太阳能和地热能，陆上风能资源不足且开发受限，虽沿海但海上风能资源开发不可控。截至目前，全区新能源装机仅2.2万千瓦，绿色能源远不足以满足电力结构调整需求。未来，能源结构的持续优化，很大程度上需依靠外部电源结构优化，本地自主性较弱。

- （三）土地资源有限，产业发展空间受到制约

崂山区作为青岛主城区新兴高端产业核心区，是青岛先进制造业的集聚区和重要增长极，但土地资源稀缺、用地成本攀升成为制约区域发展的“最大瓶颈”。全区陆域面积约395.8平方公里，约2/3土地处于风景名胜区和生态控制线内，城镇开发边界内仅95平方公里。其中，规划产业用地主要集中在株洲路片区和创智谷片区，共5.5平方公里，扣除已供地块，仅有0.9平方公里。实际可用于各类建设的新增产业用地接近极限，制造业发展空间严重受限。

- （四）绿色低碳转型长效保障仍需新机制护航

目前关于绿色低碳转型发展的体制机制尚未全面形成，目标明确、框架合理、权责明确的长效体系亟待建设，体制机制规范化和完善化建设有待加强。能源和碳排放统计核算、资源有偿使用、减污降碳协同管控、碳普惠等制度体系需加快建立。社会资本与公众积极参与、绿色金融高效支撑、绿色经济持续转化的体制机制有待进一步完善，推进“绿水青山就是金山银山”高质量转化的路径还需进一步探索。

- 指导思想与建设目标

- （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入践行习近平总书记关于碳达峰碳中和工作的重要讲话和指示批示精神，紧紧抓住山东省绿色低碳高质量先行示范区重大历史机遇，以全方位推动绿色低碳高质量发展为引领，统筹经济社会发展与碳减排之间的关系，以健全绿色低碳制度体系、管理体系为抓手，以构建绿色低碳生产生活方式为关键，探索具有崂山特色的“近零碳”建设路径，加快经济社会绿色低碳转型，打造绿色低碳高质量发展的先行示范窗口区。

（二）建设目标

经过3年示范创建，全区绿色低碳高质量发展制度体系基本完善，重点领域节能减污降碳取得明显成效，绿色低碳生产生活方式普遍推行，绿色低碳循环发展的经济体系初步形成。到2025年，单位地区生产总值能耗和二氧化碳排放持续保持全市前列水平，在落实“碳达峰碳中和”重大战略、促进绿色低碳高质量发展实践创新方面形成一批可推广、可复制的示范样本和典型案例，在青岛绿色低碳高质量发展先行示范窗口区建设中做好表率，在山东省探索绿色低碳高质量发展实践中走在前列。

依据《山东省近零碳城市示范创建评价指标体系》（试行），结合崂山实际，建立了崂山区省级近零碳城市试点创建指标体系，包括低碳管理、低碳能源、低碳产业、低碳建筑、低碳交通、低碳生活、低碳农业、碳汇与碳抵消等八大体系，共35项考核指标，其中约束指标18项、参考指标14项、特色指标3项。

表1  崂山区省级近零碳城市示范创建指标体系

| 指标 类别 | 序号 | 指标名称 | 基准 （2020年） | 现状 （2022年） | 创建目标 | 指标属性 | 牵头部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低碳 管理 | 1 | 二氧化碳排放总量 | / | / | 较2020年下降 | 约束指标 | 崂山生态环境分局 |
|  | 2 | 人均二氧化碳排放 | 6.97吨/人 | 7.05吨/人 | 较2020年下降 | 约束指标 |  |
|  | 3 | 单位地区生产总值二氧化碳排放 | 0.39吨/万元 | 0.35吨/万元 | 较2020年下降20.5% | 约束指标 |  |
|  | 4 | “两高”项目碳排放减量替代政策 | 100%执行 | 100%执行 | 100%执行减量替代 | 约束指标 |  |
|  | 5 | 重点排放单位碳排放报告与核查制度 | 全面落实 | 全面落实 | 全面落实 | 约束指标 |  |
|  | 6 | 开展碳普惠相关应用场景 | 有效开展 | 有效开展 | 至少2个 | 参考指标 | 崂山生态环境分局、区发展改革局 |
|  | 7 | 清洁生产审核情况 | 5家 | 有效开展 | 成效明显 | 参考指标 | 崂山生态环境分局 |
|  | 8 | 绿色金融与专项资金 | 有效开展 | 有效开展 | 使用绿色金融工具，申请专项资金 | 参考指标 | 区金融稳定发展领导小组办公室 |
|  | 9 | 温室气体排放清单 | 已实现常态化 | 持续常态化 | 建设期内每2年至少编制1次 | 约束指标 | 崂山生态环境分局 |
| 低碳 能源 | 10 | 化石能源消费总量 | 考核未开展 | 考核未开展 | 完成上级下达目标任务 | 约束指标 | 区发展改革局 |
|  | 11 | 非化石能源消费比重 | 考核未开展 | 考核未开展 | 完成上级下达目标任务 | 约束指标 |  |
|  | 12 | 可再生能源利用、余热回收利用项目 | 有效开展 | 装机规模2.2万千瓦 | 实施若干项目 | 参考指标 | 区发展改革局、区城市管理局 |
| 低碳 产业 | 13 | 单位工业增加值二氧化碳排放 | 0.56吨/万元 | 0.38吨/万元 | 较2020年下降 | 约束指标 | 区工业和信息化局、崂山生态环境分局 |
|  | 14 | 开展产品碳足迹核算重点工业企业数量占比 | 暂未开展 | 暂未开展 | ≥5% | 约束指标 | 崂山生态环境分局 |
|  | 15 | “两高”行业能效达到标杆水平的产能比例 | 100% | 100% | ＞30% | 约束指标 | 区发展改革局 |
|  | 16 | 一般工业固体废物综合利用率 | 99.99% | 100% | 完成上级下达目标任务 | 参考指标 | 崂山生态环境分局 |
|  | 17 | 规模以上工业企业可再生能源利用比例 | 0.2% | 积极推进 | 较2020年上升 | 约束指标 | 区发展改革局、区工业和信息化局 |
|  | 18 | 碳捕集、利用与封存（CCUS）项目 | 未开展 | 未开展 | 至少建设1个 | 参考指标 | 区发展改革局 |
| 低碳 建筑 | 19 | 绿色建筑占城镇新建建筑面积比例 | 85% | 88%1 | 100% | 约束指标 | 区住房城乡建设局 |
|  | 20 | 新建建筑中超低能耗、近零能耗建筑与低碳、零碳建筑比例 | 暂未开展 | 暂未开展 | ≥5% | 参考指标 |  |
|  | 21 | 星级绿色建筑占城镇新建建筑比例 | 1.25% | 1.5% | ≥5% | 约束指标 |  |
|  | 22 | 新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率 | 暂未开展 | 暂未开展 | ≥50% | 参考指标 | 区住房城乡建设局、区发展改革局 |
| 低碳 交通 | 23 | 城市公共交通机动化出行分担率 | 70% | 71.3%2 | 较2020年上升 | 约束指标 | 区交通运输局 |
|  | 24 | 推广新能源公交车 | 1400辆 | 1400辆 | 较2020年上升 | 参考指标 |  |
| 低碳 生活 | 25 | 人均绿地面积 | 61.3平方米 | 60.7平方米 | 较2020年上升 | 约束指标 | 区城市管理局 |
|  | 26 | 生活垃圾分类 | 有效开展 | 有效开展 | 全面实施 | 约束指标 |  |
|  | 27 | 建筑垃圾治理情况 | 有效开展 | 有效开展 | 成效明显 | 约束指标 | 区综合执法局 |
| 低碳 农业 | 28 | 化肥、农药使用量 | 不涉及 | 不涉及 | 零增长 | 参考指标 | 区农业农村局 |
|  | 29 | 秸秆综合利用率 | 不涉及 | 不涉及 | ≥95% | 参考指标 |  |
|  | 30 | 畜禽粪污综合利用率 | 不涉及 | 不涉及 | ≥90% | 参考指标 |  |
| 碳汇与碳抵消 | 31 | 森林蓄积量3 | 97万立方米 | 97万立方米 | 较2021年有所上升 | 参考指标 | 区自然资源局 |
|  | 32 | 开发国家核证自愿减排量（CCER）项目情况 | 暂未开展 | 暂未开展 | 开发并取得成效 | 参考指标 | 崂山生态环境分局 |

注：1.2021年数据；2.此为青岛市绿色出行率数据；3.因统计体系变化，此项指标仅有2021年数据。

表2  崂山区山东省近零碳城市示范创建特色指标体系

| 序号 | 指标名称 | 基准 （2020年） | 现状 （2022年） | 创建目标 | 牵头部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位地区生产总值能耗 | 0.173吨标准煤/万元 | 0.163吨标准煤/万元 | 较2020年下降10.4% | 区发展改革局 |
| 2 | “四新”产业增加值占比 | 40.4% | 42.13% | 47%左右 | 区工业和信息化局 |
| 3 | 森林覆盖率1 | 50.84% | 50.84% | 50%左右 | 区自然资源局 |

注：1.因统计体系变化，此项指标仅有2021年数据。

- 建设重点任务

- 健全低碳管理制度体系

1.完善碳排放目标控制制度。探索建立碳排放强度控制为主、总量控制为辅的“双控”制度，有序推动由能源消费“双控”向碳排放强度“双控”转变。在确保完成市下达指标任务的基础上，充分结合实际，科学设定各行业碳排放强度降低指标任务。鼓励各行业根据自身发展需求提出碳排放总量控制目标及任务。到2025年，全区二氧化碳排放总量得到有效控制，单位地区生产总值二氧化碳排放较2020年下降20.5%，人均二氧化碳排放较2020年有所下降。（责任单位：崂山生态环境分局、区发展改革局）

2.坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严格落实国家和省产业政策，强化环保、质量、技术、节能、安全标准引领，按照“四个区分”的要求，对存量项目分类处置，积极有序开展节能降碳技术改造，依法依规推动落后产能退出。做好碳排放减量替代指标收储管理，100%执行新建“两高”项目碳排放减量替代政策，提升“两高”项目准入标准。对标国家能效标杆水平，到2025年全区“两高”行业主要产品能效持续保持100%达到标杆水平。（责任单位：区发展改革局、崂山生态环境分局）

3.严格落实全国碳市场建设要求。落实国家关于碳排放监测、报告和核查工作要求，积极推动辖区内重点排放单位按照生态环境部要求逐年开展温室气体排放报告核查工作。建立碳排放数据质量帮扶常态化、长效化工作机制，加大对重点排放单位以及核查机构、咨询机构、检测机构的监管力度，压实各方主体责任，严把数据质量监督关。协助国家和省市级主管部门做好碳排放配额分配工作，监督、指导企业依法履约。组织开展多层次碳市场能力培训，提升主管部门和企业管理人员的技术能力。（责任单位：崂山生态环境分局）

4.积极开发碳普惠应用场景。落实省市碳普惠工作部署，结合我区实际，围绕企业减碳、公众绿色生活、大型活动碳中和、固碳增汇等领域，按照“先易后难”原则有序开发减排项目和低碳场景。引导企业低碳生产经营，鼓励开发屋顶光伏、清洁取暖、固废综合利用、小型碳汇等项目，以减排量价值转化助推企业减污降碳。引导社会公众参与公共交通出行、新能源汽车使用、节气节电、生活垃圾分类等降碳行动，逐步形成覆盖“衣、食、住、行、用”等各个方面的低碳场景，以多元化激励措施引导形成绿色低碳的生活方式。到2025年，全区至少开发2个具有区域特色的碳普惠应用场景。（责任单位：崂山生态环境分局、区发展改革局）

5.推动重点行业清洁生产。依法在“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核，支持其他行业企业开展自愿性清洁生产审核，鼓励工业园区、行业和企业集群清洁生产整体审核。探索实施清洁生产、节能诊断、碳排放评价、环境影响评价一体化制度，在重要工业园区和重点行业开展节能降碳一体化审核试点示范，深度挖掘企业节能降碳潜力，提升资源产出效益。（责任单位：崂山生态环境分局、区工业和信息化局、高科园管委）

6.积极发展绿色金融。引导金融机构持续开展多元创新，优化投资框架，推动建立碳中和生态圈。鼓励金融机构持续丰富绿色金融产品，拓展绿色金融服务。建立碳达峰碳中和项目库，加强项目融资对接，引导金融机构积极运用绿色票据、再贷款再贴现等碳减排政策工具加强对清洁能源、节能环保、装配式建筑等领域的支持。支持符合条件的企业上市融资和再融资，鼓励具备条件的企业发行碳中和债等绿色债券。鼓励社会资本以市场化方式设立绿色低碳产业投资基金。推广碳排放权抵质押贷款业务，探索生态环境导向的开发模式。（责任单位：区金融稳定发展领导小组办公室、崂山生态环境分局、区发展改革局）

7.坚持温室气体清单编制常态化。建立健全温室气体排放清单编制和报告常态化工作机制，以年度为周期更新温室气体排放清单，示范创建期间，确保每2年至少编制1次温室气体排放清单。开展温室气体排放形势分析，充分利用温室气体排放清单成果，为科学制定应对气候变化目标、政策提供有力支撑。配合上级部门做好区级清单与市级清单的衔接校核。（责任单位：崂山生态环境分局）

- 推动能源绿色低碳转型

1.持续提升能源利用效率。严格落实固定资产投资项目节能审查制度，将单位增加值（产值）能耗水平作为重要门槛指标，严把项目准入关。推动工业、建筑等重点领域节能降碳，打造一批国际先进绿色低碳园区，支持绿色低碳关键技术产业化示范应用。推进重点用能设备节能增效，推广先进高效产品设备，淘汰落后低效设备，提升重点用能设备能效标准。积极推行合同能源管理，实施存量企业分级评估，开展节能诊断研究服务。到2025年，全区单位地区生产总值能源消耗较2020年下降10.4%。（责任单位：区发展改革局、区工业和信息化局、区住房城乡建设局、区机关事务服务中心、高科园管委）

2.合理控制化石能源消费。因地制宜推进“煤改气”“煤改电”，加快煤炭消费替代。严格控制新增耗煤项目，加大燃煤小机组改造力度，有序推进单机容量30万千瓦以下燃煤机组改造。实施机组能效对标行动，加快实施煤电机组节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”，不断降低发电和供热煤耗。有序引导油气消费，推进成品油质量升级。到2025年，化石能源消费总量完成上级下达目标任务。（责任单位：区发展改革局、区城市管理局、区商务局）

3.大力发展新能源和可再生能源。按照宜建尽建、就近消纳的原则，将分布式光伏与建筑、交通基础设施、产业园区建设一体化布局，推进工业厂房、公共建筑、公共机构、居民住宅等分布式光伏建设。实施“氢进万家”科技示范工程，拓展氢能产品利用场景。因地制宜推进热泵、太阳能、地热等清洁供热模式，推动北宅、王哥庄、沙子口等地区农村供热清洁化和低碳化。到2025年，全区非化石能源消费比重完成上级下达目标任务。（责任单位：区发展改革局、区住房城乡建设局、区城市管理局、区机关事务服务中心、高科园管委）

- 构建绿色低碳产业体系

1.培育绿色低碳新动能。瞄准双碳产业发展新赛道，做大做强现代金融、新一代信息技术、文化旅游、医药健康等本土优势绿色低碳产业。聚焦虚拟现实、人工智能、智能制造及工业互联网、海洋生物医药四大产业园区建设，实现先进制造业、高新技术产业集聚发展，打造绿色低碳产业高地。加快培育壮大新能源产业，鼓励支持绿色金融、节能降碳综合服务业发展，适度超前部署元宇宙、先进计算、氢能与燃料电池、碳捕集利用等产业。到2025年，全区“四新”经济增加值占地区生产总值比重达到47%左右。（责任单位：区工业和信息化局、区发展改革局、高科园管委）

2.加快存量产业绿色低碳转型。全面实施“工业上楼”计划，提升金融服务实体经济能力，创建以“现代服务业+先进制造业”双轮驱动为引擎的楼宇经济发展“崂山模式”。有序推进株洲路沿线两侧旧工业园区更新，推动传统制造业绿色化、智能化改造。鼓励建设工业绿色微电网，加快多元储能、高效热泵、余热余压利用、智慧能源管控等一体化系统的推广应用。引导企业进行低碳生产经营，鼓励开发屋顶光伏、清洁取暖等可再生能源综合利用项目，助推企业减污降碳。到2025年，单位工业增加值二氧化碳排放较2020年下降，规模以上工业企业可再生能源利用比例较2020年有所提升。（责任单位：区工业和信息化局、区发展改革局、崂山生态环境分局）

3.积极推行产品绿色设计。健全产品绿色设计政策机制，强化全生命周期理念，全方位全过程推行工业产品绿色设计。鼓励企业在生产过程中使用绿色、低碳、循环型材料，推广易拆解、易分类、易回收的产品设计方案，推动包装和包装印刷的绿色化、减量化和可循环化。聚焦机电、家电、食品等重要行业的外贸产品，探索建立全生命周期碳足迹追踪体系，实施碳标签制度，有效应对碳关税。到2025年，力争培育绿色工厂、绿色设计示范企业5家以上，推动3家以上企业完成碳足迹认证，开展产品碳足迹核算重点工业企业数量占比≥5%。（责任单位：区工业和信息化局、崂山生态环境分局、区商务局、区发展改革局）。

4.加强工业固体废弃资源综合利用。深化工业固体废物的污染防治，强化源头减量和资源化利用，建立基于区域特点的工业固废综合利用产业发展模式，全面提升一般工业固体废物处置和综合利用能力。鼓励有条件的园区和企业加强资源耦合和循环利用，创建“无废园区”和“无废企业”。到2025年，一般工业固体废物综合利用率完成上级下达目标任务。（责任单位：崂山生态环境分局、区工业和信息化局）。

- 推动城乡建设绿色转型

1.强化建筑绿色低碳认证。严格落实新建建筑节能要求，城镇新建建筑100%执行绿色建筑标准要求，新建居住建筑执行83%的节能设计标准，新建公共建筑执行72%的节能设计标准。鼓励引导农村新建建筑执行绿色设计标准。到2025年，星级绿色建筑占城镇新建建筑比例≥5%。（责任单位：区住房城乡建设局）

2.加快提升建筑能效水平。大力推进既有建筑能效提升，持续推进既有公共机构建筑以合同能源管理方式为主进行节电、节水、节油、节气及节热技术改造。积极发展超低能耗建筑和近零碳建筑，由政府投资或以政府投资为主的公共建筑，以及非政府投资的办公建筑、医疗建筑、科研建筑等项目，优先采用超低能耗建筑技术。到2025年，新建建筑中超低能耗、近零能耗建筑与低碳、零碳建筑比例≥5%。（责任单位：区住房城乡建设局、区机关事务服务中心）

3.大力优化建筑用能结构。大力推进可再生能源在建筑领域的应用，有序推进分布式光伏、光热与建筑一体化应用，推进生物质能、地热能、空气能等清洁能源供暖规模化应用，2023年起新建政府投资工程至少使用一种可再生能源。提升建筑用能电气化水平，建设集光伏、储能、充电桩一体化的柔性用电建筑，有序推进分布式能源和微电网在建筑领域的应用。到2025年，新建公共建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率≥50%。（责任单位：区住房城乡建设局、区发展改革局、区城市管理局、区机关事务服务中心）。

- 构建低碳交通运输体系

1.促进交通运输工具装备低碳转型。加大新能源汽车推广在公交、出租、市政、物流、长途客运、私家车等领域的应用力度，推动氢燃料汽车在市政领域中试点应用。加快淘汰国二及以下排放标准汽油车和国一及以下非道路移动机械，鼓励新增非道路移动机械优先使用新能源或清洁能源。依托青岛市综合交通运行监测系统，深化完善高效智能交通运输体系，发展智能公交、智能客运，降低空载率和不合理客运周转量，提升交通运输效率。加快交通基础设施升级改造，推进充换电站建设，实现重要交通枢纽、公共场站、物流园区等全覆盖。到2025年，新能源公交车推广数量较2020年上升，公用充电桩保有量达到5000台。（责任单位：区交通运输局、区城市管理局、区发展改革局）

2.构建绿色出行体系。加大公共交通网络通达深度，提升公交运营效率。引导公众优先选择绿色低碳交通方式，提升公共交通出行比例。持续推动轨道交通发展，增强常规交通与轨道交通的衔接。完善城市自行车和步行道交通系统，突出慢行网络的安全性、连续性和舒适性。合理确定互联网租赁自行车投放规模，根据投放规模和使用分布划定专用停放区域，加强车辆管理，做好车辆维护。到2025年，城市公共交通机动化出行分担率较2020年上升，绿色出行比例超70%。（责任单位：区交通运输局、区城市管理局、区发展改革局、区工业和信息化局）

- 实施绿色低碳全民行动

1.提高全民节能低碳意识。开展全民节能低碳教育，增强社会公众绿色低碳意识。倡导绿色低碳生活方式，开展节约型机关、绿色家庭、绿色学校、绿色社区、绿色出行、绿色工厂等创建行动。充分利用各种新闻网络新媒体，打造多形式的绿色低碳宣传平台，办好节能宣传周、低碳日、环境日、生态日等主题宣传活动，宣传碳达峰碳中和基础知识。到2025年，全区一级公共机构节水型单位创建完成率达到90%、完成节约型公共机构示范单位创建12家、全区90%以上公办中小学达到山东省绿色学校标准。（责任单位：崂山生态环境分局、区发展改革局、区机关事务服务中心、各街道办事处）

2.积极推进城市绿化工程。深度挖掘现有绿地空间，在老城区和村庄周边结合拆违、老旧小区改造和美丽乡村建设等，规划建绿与插缝补绿相结合，充分利用零星地、边角地、拆违地块和现有绿地改造，推动建设一批山头公园、口袋公园、郊野公园，构建具有崂山特色的舒适亲民城市生态空间。示范创建期内，全区新增山头公园、口袋公园、郊野公园12处以上，人均绿地面积较2020年上升。（责任单位：区城市管理局、崂山风景名胜区管理局）

3.推进垃圾减量化资源化。坚持源头减量，认真落实生活垃圾分类收集、分类转运和资源回收制度。健全再生资源回收利用网络，实行“桶改房”“点集中”和收集计量化、分类精准化改造破解垃圾分类难点；科学配置分类指导员，建立分类投放有序引导制度。深入实施建筑垃圾“原地再生+异地处置”，推广废弃路面材料原地再生利用，持续推动建筑垃圾资源化利用。（责任单位：区城市管理局、区住房城乡建设局、区综合执法局、各街道办事处）

- 提升生态系统碳汇能力

1.巩固提升生态系统固碳能力。强化土地资源空间规划和用途管制，严守生态红线，严控生态空间占用，严禁擅自改变林地、湿地等生态系统用途和性质。持续实施森林质量精准提升工程，采取抚育间伐、补植补造、修枝割灌等措施，促进林木快速、健康生长，提高林分质量。到2025年，全区森林覆盖率稳定在50%左右，森林蓄积量较2021年有所上升。（责任单位：区自然资源局、崂山风景名胜区管理局）

2.加强生态系统碳汇基础支撑。开展全域退化林调查和评估，形成崂山区退化林评估数据库，指导退化林、沿海防护林改善提升，增强区域内生态碳汇能力。以生态系统碳汇为突破口，引导开展国家温室气体核证自愿减排（CCER）项目开发，积极探索碳抵消机制。探索开展生态产品价值实现机制。（责任单位：崂山生态环境分局、区发展改革局、区自然资源局）

- 打造近零碳试点体系

1.树立绿色低碳园区样板。以空间集约发展、能源高效利用、清洁能源开发、碳汇能力提升、绿色低碳厂房建设等为重点，深入推进以低碳化、绿色化、智慧化为导向的园区试点工程，打造绿色低碳园区试点。四大专业化产业园区开发建设中要严格落实绿色低碳发展理念，在规划环境影响评价中增加碳排放影响评价，严格准入标准，强化绿色低碳新技术的应用与示范，打造园区绿色低碳发展样本。既有产业园区要持续推进节能减污降碳行动，按照“一园一策”原则制定绿色低碳改造方案，鼓励园区加强能源利用过程管理、推广使用节能降碳产品和设备、开发清洁能源，提升园区绿色低碳发展水平，打造不同领域的绿色低碳园区样板。（责任单位：崂山生态环境分局、区发展改革局、区工业和信息化局、高科园管委）

2.打造近零碳标杆企业。以制造业为突破口筛选重点企业，建立近零碳潜力企业库，引导企业实施工艺改进、能源替代、节能提效、碳汇抵消等措施，大幅提升单位土地面积、单位能耗和单位碳排放的经济产出效益，碳排放达到行业先进水平，打造一批近零碳排放标杆企业。（责任单位：崂山生态环境分局、区工业和信息化局、区发展改革局）

3.创建近零碳社区试点。鼓励引导有条件的社区，围绕推进垃圾智能分类处理、倡导居民节能节电、利用绿色能源、采用绿色交通、增强社区绿化等行动举措，立足现有条件，突出优势特色，打造集有机循环、低碳发展、社区营造、生物多样性、自然艺术于一体的综合性可持续社区样本。（责任单位：崂山生态环境分局、各街道办事处）

- 建设重点工程

重点推进低碳管理制度体系建设、能源绿色低碳转型、绿色低碳产业体系构建、城乡建设绿色低碳发展、低碳交通运输体系构建、绿色低碳全民行动、生态系统碳汇提升、近零碳试点体系构建等8大类37项重点工程项目。

表3  重点工程汇总表

| 工程 系列 | 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资估算 （亿元） | 建设周期 | 预期效益 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、低碳管理制度体系建设工程 | 1 | 碳排放总量与强度双控制度体系建设项目 | 探索建立碳排放强度控制为主、总量控制为辅的“双控”制度，科学设定各行业碳排放强度降低指标任务，鼓励各行业提出总量控制目标任务，有序推动由能源消费“双控”向碳排放强度“双控”转变。 | 0.01 | 2023-2024年 | 建立示范区碳排放总量与强度双控制度体系，助力近零碳目标实现。 | 崂山生态环境分局 |
|  | 2 | 重点排放单位碳市场履约与能力建设 | 辖区内重点排放单位碳排放报告核查、履约；多层次碳市场能力培训，提升主管部门和企业管理人员的技术能力。 | 0.005 | 2023-2025年 | 推动辖区内重点排放单位完成履约任务，助力全国碳市场建设。 | 崂山生态环境分局 |
|  | 3 | 碳普惠应用场景开发 | 围绕企业减碳、公众绿色生活、大型活动碳中和、固碳增汇等领域，有序开发减排项目和低碳场景。 | 0.05 | 2023-2025年 | 开发2个以上碳普惠应用场景，形成领先的碳普惠工作经验。 | 崂山生态环境分局、区发展改革局 |
|  | 4 | 温室气体排放清单编制常态化 | 建设期内每2年编制1次温室气体排放清单，开展温室气体排放形势分析，为科学制定应对气候变化目标、政策提供有力支撑。 | 0.03 | 2023-2025年 | 形成规范的清单编制工作体系和数据基础，完成2份以上清单报告。 | 崂山生态环境分局 |
|  | 5 | 绿色金融创新实践项目 | 建立碳达峰碳中和项目库，加强项目融资对接，引导金融机构积极运用绿色票据、再贷款再贴现等碳减排政策工具加强对清洁能源、节能环保、装配式建筑等领域的支持。 | 0.05 | 2023-2025年 | 形成系列绿色金融创新产品，让绿色金融助力双碳落到实处。 | 区金融稳定发展领导小组办公室、崂山生态环境分局、区发展改革局 |
|  | 6 | 大气污染物和温室气体协同减排项目 | 大力推进“减煤换煤、清洁空气”行动，推广煤炭清洁利用技术，启动东亿公司“一炉一塔”改造工程，深化工业污染物治理，强化挥发性有机物（VOCs）污染控制，促进消耗臭氧层物质淘汰和替代品发展。加大淘汰落后产能和过剩产能力度，推动热电联产节能技术改造，完成65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉节能改造。 | 2.65 | 2023-2025年 | 进一步推动环境空气质量提升、温室气体排放量有效控制，实现大气污染物和温室气体协同减排效应。 | 崂山生态环境分局 |
|  | 7 | “三线一单”动态更新及平台建设项目 | 对三线一单划定的生态保护红线及一般生态空间、环境质量底线和资源利用上线的目标、生态环境分区管控方案进行动态更新，优化生态环境准入清单，建设三线一单应用平台，加强数据管理，指导“三线一单”落地应用。 | 0.02 | 2023-2025年 | 建立三线一单分区管控的制度体系，助力近零碳目标实现。 | 崂山生态环境分局 |
| 二、能源绿色低碳转型工程 | 8 | 燃煤锅炉天然气替代工程 | 推进单机容量30万千瓦以下燃煤机组关停整合，推动东亿燃煤锅炉使用天然气替代。 | 7.38 | 2023-2025年 | 完成燃煤机组的替代，改善区域生态环境质量，减少温室气体排放。 | 区发展改革局、区城市管理局 |
|  | 9 | “光伏+”综合利用项目 | 按照宜建尽建、就近消纳的原则，在工业厂房、公共建筑、公共机构、居民住宅等场景大力推动分布式光伏项目。 | 未定 | 2023-2025年 | 有力推动本地新能源资源开发利用，加速能源结构低碳转型。 | 区住房城乡建设局、区发展改革局、区机关事务服务中心 |
|  | 10 | 清洁供暖工程 | 推动北宅、王哥庄、沙子口等地区农村供热清洁化和低碳化。 | 未定 | 2023-2024年 | 有利于改善农村环境、居民居住条件、优化能源消费结构。 | 区城市管理局 |
|  | 11 | 青岛虚拟现实创享中心屋顶光伏项目 | 项目总占地面积约81亩，总建筑面积约10.5万平方米，创享中心项目设计以“平行世界”为理念，通过互为“镜像”的空间，打破虚拟与现实之间的边界，以“立意平行世界主题的地标建筑，开启市民虚拟现实融合新体验，打造园区多元化配套服务中心”为目标，通过XR技术，驱动产业全链路高效发展，构建一个集产业、生活和未来探索于一体的综合性体验空间。屋顶将打造光伏墙。 | 未定 | 2023-2025年 | 有力推动本地新能源资源开发利用，加速能源结构低碳转型，也树立了绿色低碳园区典范。 | 高科园管委 |
|  | 12 | 青岛黄海制药1260kWp分布式光伏发电项目 | 青岛黄海制药有限责任公司的厂房屋顶安装580W光伏组件2166块，125kw逆变器10台，建设1260kWp屋顶分布式光伏发电系统，自发自用，余电上网。 | 0.0378 | 2023年 | 有力推动本地新能源资源开发利用，加速能源结构低碳转型。 | 青岛美道新能源科技有限公司 |
|  | 13 | 海尔学校项目(清洁供暖制冷) | 总建筑面积为52555m2，主要建设教学楼、办公、食堂、住宿、卫生保健室等基础设施；建设道路、绿化、管网等配套设施。其中设置中央空调，采用空气源热泵方式供热和制冷。 | 5.1074 | 2023年 | 有利于提高可再生能源利用比例，实现供暖制冷绿色化、低碳化，助推区域减污降碳、经济社会绿色转型。 | 青岛海尔教育投资产业发展有限公司 |
|  | 14 | 浮山九年一贯制学校改扩建工程(清洁供暖制冷) | 总项目规划用地面积约41490.6m2，总建筑面积约65065m2。建设内容主要包括教学用房、报告厅、图书阅览室、实验室、食堂等，配套建设室外活动场地、综合管网等公用设施。其中建筑采暖和制冷采用空气源热泵系统。 | 5.2012 | 2023-2024年 | 有利于提高可再生能源利用比例，实现供暖制冷绿色化、低碳化。 | 青岛崂山湾投资有限公司 |
|  | 15 | 青岛海尔云谷配套学校项目(清洁制冷) | 项目规划总占地面积42073m2，总建筑面积40719m2。主要建设一座地上五层地下一层的综合教学楼及辅房、办公用房、生活辅房，地下主要为地下车库及设备用房、风雨操场、游泳馆等；配套建设综合管网等公用设施。其中，建筑制冷系统采用空气源热泵系统。 | 2.8986 | 2023-2024年 | 有利于提高可再生能源利用比例，实现制冷绿色化、低碳化。 | 青岛金家岭控股集团有限公司 |
| 三、绿色低碳产业体系构建工程 | 16 | 株洲路沿线两侧旧工业园区更新 | 推进株洲路沿线两侧旧工业园区更新，推动传统制造业绿色化、智能化改造。 | 未定 | 2023-2025年 | 有利于优化产业结构，提升资源产出效率，推动经济高质量发展。 | 区发展改革局、区工业和信息化局 |
|  | 17 | 工业绿色微电网试点项目 | 在重点用能企业/园区试点建设工业绿色微电网，加快多元储能、高效热泵、余热余压利用、智慧能源管控等一体化系统的推广应用。 | 未定 | 2023-2025年 | 有利于提升用电效率，降低单位产出能耗，助力经济社会绿色低碳转型。 | 区工业和信息化局、高科园管委、区发展改革局 |
|  | 18 | 外贸产品碳足迹认证 | 探索建立外贸产品全生命周期碳足迹追踪体系，实施碳标签制度，推动3家以上企业完成碳足迹认证。 | 0.003 | 2023-2025年 | 完成3家以上企业碳足迹认证，有效应对碳关税。 | 崂山生态环境分局、区商务局 |
| 四、城乡建设绿色低碳发展工程 | 19 | 城市有机更新、社区村庄改造工程 | 老旧小区改造、张村河片区村庄改造、北宅创智谷片区村庄改造、王哥庄健康城区域村庄改造试点、沙子口北片区重点社区村庄改造、金家岭区域村庄改造。 | 28.94 | 2023-2025年 | 有助于改善城市环境，提升人居环境，降低单位产出能耗和碳排放。 | 区住房城乡建设局、区发展改革局、区城市更新推进中心、各街道办事处 |
|  | 20 | 超低能耗建筑和近零碳建筑试点推广 | 在政府投资或以政府投资为主的公共建筑，以及非政府投资的办公建筑、医疗建筑、科研建筑等项目，推广采用超低能耗建筑技术。 | 未定 | 2023-2025年 | 有利于推动超低能耗建筑技术发展，助力绿色低碳转型。 | 区住房城乡建设局、区机关事务服务中心 |
|  | 21 | 冠中生态近零能耗/近零碳排放建筑示范项目 | 项目总占地面积30亩，规划建设零碳建筑面积46019.9平方米。共9个系统的建设，包括建设全新的储能式新型空调系统、低k值高气密性的建筑外围护系统、智能空间舒适度系统、全新光伏外遮阳系统、智能建筑物联网系统、与单体建筑匹配的植被系统、单体建筑分布式污水处理系统、固体垃圾分类处理系统、建筑新能源系统。 | 未定 | 2023-2025年 | 在单体建筑（街区）尺度内实现零碳或负碳排放的近零能耗建筑的目标，10年减少CO2排放 36417.5t 以上。 | 区住房城乡建设局、区工业和信息化局 |
| 五、低碳交通运输体系构建工程 | 22 | 交通基础设施建设项目 | 推进地铁2号线东延段、5号线建设，推进区内充换电站设施建设，实现重要交通枢纽、公共场站、物流园区等全覆盖。 | 未定 | 2023-2025年 | 有利于建立便捷的公共交通系统，提升公共交通分担率。 | 区交通运输局、区发展改革局 |
|  | 23 | 慢行交通系统完善项目 | 完善城市自行车和步行道交通系统，突出慢行网络的安全性、连续性和舒适性。 | 0.2 | 2023-2025年 | 有利于完善城市慢行交通体系，提升绿色出行率。 | 区城市管理局 |
|  | 24 | 互联网租赁自行车项目 | 合理确定互联网租赁自行车投放规模，根据投放规模和使用分布划定专用停放区域，加强车辆管理，做好车辆维护。 | 0.1 | 2023-2025年 | 有利于建立规范的租赁自行车网络系统。 | 区交通运输局、区城市管理局、区发展改革局 |
| 六、绿色低碳全民行动工程 | 25 | 山头公园、口袋公园、郊野公园建设 | 扎实推进“主城三山”生态公园建设，实施森林质量精准提升、防火通道、登山步道等工程。 | 1.5 | 2023-2025年 | 有利于改善城市环境和人居环境，提升城区绿化覆盖率。 | 区城市管理局 |
|  | 26 | 张村河生态公园建设工程 | 完善服务功能，加快智慧公园体系建设，提高管理服务水平，全面提升城区生态品质。 | 未定 | 2023-2025年 | 有利于改善城市环境和人居环境，提升城区生态品质。 | 区城市管理局、中韩街道办事处 |
|  | 27 | 东海路、劲松五路等主要道路及重要节点景观提升工程 | 打造一批高品质口袋公园，增设广场、绿道等设施，丰富绿地功能，新增口袋公园、立体绿化各12处以上、绿道20公里以上。 | 0.7 | 2023-2025年 | 有利于改善城市环境和人居环境，提升城区绿化覆盖率。 | 区城市管理局 |
|  | 28 | 污水处理能力提升工程 | 实施麦岛污水处理厂、张村河水质净化厂、高科园1号水质净化厂、石老人污水泵站等扩建工程，推进张村河北侧、石人河、王沙路污水管线工程等项目建设。 | 20 | 2023-2025年 | 有利于改善城市环境和人居环境，提升城区生态品质。 | 区城市管理局、高科园管委 |
|  | 29 | 垃圾分类综合处置工程 | 加快推动大型垃圾分类综合处置中心建设和现有垃圾转运站的升级改造，实现厨余垃圾与其他生活垃圾分离，推广资源循环利用。 | 0.067 | 2023-2025年 | 有利于改善城市环境和人居环境，提升城区生态品质。 | 区城市管理局 |
| 七、生态系统碳汇提升工程 | 30 | 森林质量精准提升 | 对退化林分进行森林质量精准提升，提高林分质量。 | 0.1 | 2023-2024 | 有利于改善森林质量，提升森林碳汇能力。 | 区自然资源局 |
|  | 31 | 生态产品价值核算评估项目 | 建立生态系统生产总值核算体系，开展生态产品价值核算。 | 0.013 | 2023-2025年 | 有利于健全生态系统生产总值核算体系，探索绿色GDP机制。 | 崂山生态环境分局、区财政局 |
|  | 32 | 退化林调查和评估项目 | 开展全域退化林调查和评估，形成崂山区退化林评估数据库，指导退化林、沿海防护林改善提升，增强区域内生态碳汇能力。 | 未定 | 2023-2025年 | 有利于强化退化林基础能力建设，增强区域碳汇能力。 | 区自然资源局 |
|  | 33 | CCER项目开发 | 以生态系统碳汇为突破口，引导开展国家温室气体核证自愿减排（CCER）项目开发，积极探索碳抵消机制。 | 0.1 | 2023-2025年 | 有利于将市场机制引入林业碳汇中，提升森林价值，降低降碳成本。 | 崂山生态环境分局、区自然资源局、区发展改革局 |
| 八、近零碳试点体系构建工程 | 34 | 绿色低碳园区建设 | 推动四大专业化产业园区建设绿色低碳园区，推动既有产业园区进节能减污降碳行动。 | 未定 | 2023-2025年 | 有力探索园区绿色低碳转型先行模式，助力全区近零碳目标实现。 | 高科园管委、区发展改革局、崂山生态环境分局 |
|  | 35 | 近零碳标杆企业建设 | 筛选重点企业，建立近零碳潜力企业库，引导企业实施工艺改进、能源替代、节能提效、碳汇抵消等措施，打造近零碳排放标杆企业。 | 未定 | 2023-2025年 | 有力探索企业绿色低碳转型先行模式，助力全区绿色低碳生产方式建立。 | 崂山生态环境分局 |
|  | 36 | 近零碳社区试点 | 鼓励引导社区打造集有机循环、低碳发展、社区营造、生物多样性、自然艺术于一体的综合性可持续社区样本。 | 未定 | 2023-2025年 | 有力探索社区绿色低碳转型先行模式，助力全区绿色低碳生活方式建立。 | 崂山生态环境分局、各街道办事处 |
|  | 37 | 特来电新能源股份有限公司特来电总部基地 | 项目总占地面积14.33亩，建设一座高116米，集成有光伏建筑一体化（BIPV）、多形式储能共融、直流配电网、柔性配电网、数字能源管理系统、智慧泊车自动链接充电网、“充电网、微电网、储能网”融合交互的场景等多类先进概念的智能楼宇。 | 4.13 | 2023-2026年 | 有利于打造近零碳示范标杆项目，发挥示范引领作用。 | 区工业和信息化局 |

- 保障措施

- 加强组织领导

依托区生态环境委员会建立生态环境部门牵头组织、各有关部门高效配合的近零碳示范创建工作推进机制。崂山生态环境分局负责组织研究示范创建的重要事项、重大工程，协调解决重大问题，定期对重点领域工作进展情况进行调度，督促各项目标任务落实落地。各相关部门要按照区委、区政府决策部署和任务分工，明确推进措施，责任落实到人，确保各项示范创建任务有效推进。

- 强化过程监督

根据省级近零碳示范创建管理规程要求，强化试点建设全过程管理。各级各部门各司其职、密切配合，建立工作议事机制和联络员会议制度，形成上下联动、协同推进的整体格局。健全完善领导带头督查、部门联合督查、代表委员视察监督、新闻媒体曝光监督制度，形成全方位、多层次、常态化大监督格局。

- 增强资金支撑

把省级近零碳城市示范创建资金纳入本级年度财政预算，安排财政资金用于近零碳城市示范创建工作跟踪与评估。对于低碳基础设施、低碳交通、低碳生活、碳汇等社会公益型项目，拓宽财政支持来源，以政府投资为主体，实施多元化投资。重大的绿色低碳高质量发展项目优先纳入国民经济社会发展计划。鼓励财政金融协同，健全有利于推动绿色低碳发展的财政金融政策，与土地、价格、生态环境、社会等公共政策形成合力，引导更多资源要素集聚。健全政府引导、市场运作、社会参与的多元投入机制，鼓励支持社会资金投入示范创建。

- 抓好宣传引导

各有关部门要广泛开展形式多样的宣传培训活动，大力宣传普及低碳知识，提高全民绿色低碳意识，树立绿水青山就是金山银山的发展观念，为实施省级近零碳城市示范创建营造良好的舆论氛围，充分调动全社会参与绿色低碳工作的积极性，共同推进省级近零碳城市示范创建工作。

附件：崂山区省级近零碳城市示范工作方案

附件

- 崂山区省级近零碳城市示范工作方案

根据《山东省近零碳城市、近零碳园区、近零碳社区示范创建实施方案》和《山东省近零碳示范创建评价指标体系》等有关要求，结合青岛市创建工作部署，为进一步巩固提升全区绿色低碳高质量发展水平，深入推进山东省近零碳城市示范创建工作，结合辖区实际，制定本工作方案。

- 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入践行习近平总书记关于碳达峰碳中和工作重要讲话和指示批示精神，紧紧抓住山东省绿色低碳高质量先行示范区重大历史机遇，以全方位推动绿色低碳高质量发展为引领，统筹经济社会发展与碳减排之间的关系，以健全绿色低碳制度体系、管理体系为抓手，以构建绿色低碳生产生活方式为关键，探索具有崂山特色的“近零碳”建设路径，促进经济社会加快绿色低碳转型，打造绿色低碳高质量发展的先行示范窗口区。

- 二、建设目标

以近零碳排放为发展目标，以全面构建近零碳城市先行示范体系为重点，统筹推进能源、产业、建筑、交通、生活、农业等领域低碳发展，探索绿色低碳转型发展经验。重点围绕低碳管理、低碳能源、低碳产业、低碳建筑、低碳交通、低碳生活、低碳农业、碳汇与碳抵消等八大体系，通过低碳管理机制完善、绿色低碳技术推广利用、绿色低碳生产生活方式构建等方式，将崂山区建设成绿色低碳高质量发展的先行示范窗口区。2023年启动并完成《崂山区省级近零碳城市示范创建方案》编制工作，方案编制完成后，按照《山东省近零碳示范创建评价指标体系》逐步实施示范创建工作，计划2025年申请山东省近零碳城市示范验收。

- 三、重点任务

- （一）健全低碳管理制度

1. 二氧化碳排放总量。到2025年，全区二氧化碳排放总量较2020年有所下降。

牵头单位：崂山生态环境分局

协办单位：区发展改革局

2. 人均二氧化碳排放。到2025年，全区人均二氧化碳排放较2020年有所下降。

牵头单位：崂山生态环境分局

协办单位：区发展改革局

3. 单位地区生产总值二氧化碳排放。到2025年，全区单位地区生产总值二氧化碳排放较2020年下降20.5%。

牵头单位：崂山生态环境分局

协办单位：区发展改革局

4. 全面落实“两高”项目碳排放减量替代政策。做好碳排放减量替代指标收储管理，100%执行新建“两高”项目碳排放减量替代政策。

牵头单位：崂山生态环境分局

协办单位：区发展改革局

5. 重点排放单位碳排放报告与核查制度。积极推动辖区内重点排放单位按照生态环境部要求逐年开展温室气体排放报告的核查工作。

牵头单位：崂山生态环境分局

6. 开展碳普惠相关应用场景。落实省市碳普惠工作部署，开发至少2个具有区域特色的碳普惠应用场景。

牵头单位：崂山生态环境分局、区发展改革局

7. 清洁生产审核。依法在“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核，支持其他行业企业开展自愿性清洁生产审核，取得明显成效。

牵头单位：崂山生态环境分局

协办单位：区工业和信息化局、高科园管委

8. 绿色金融与专项资金。鼓励金融机构持续丰富绿色金融产品和服务，积极使用碳减排支持工具、气候投融资贷款等专项资金支持低碳项目建设。

牵头单位：区金融稳定发展领导小组办公室

协办单位：崂山生态环境分局、区发展改革局

9. 温室气体排放清单。建立健全温室气体排放清单编制和报告常态化工作机制，每2年至少编制1次温室气体排放清单。

牵头单位：崂山生态环境分局

- （二）低碳能源

10. 化石能源消费总量。持续优化能源消费结构，严格控制化石能源消费总量，完成上级下达的目标任务。

牵头单位：区发展改革局

协办单位：区城市管理局、区商务局

11. 非化石能源消费比重。大力发展新能源和可再生能源，持续提升非化石能源消费比重，完成上级下达的目标任务。在上级主管部门下达任务目标前，参照地方主管部门统计数据，到2025年非化石能源消费比重高于2020年水平。

牵头单位：区发展改革局

协办单位：区住房城乡建设局、区城市管理局、区机关事务服务中心、高科园管委

12. 可再生能源利用、余热回收利用项目。大力推动“光伏+”行动，因地制宜推进热泵利用方式，实施若干项目。

牵头单位：区发展改革局、区城市管理局

协办单位：区住房城乡建设局、区工业和信息化局、崂山生态环境分局

- （三）低碳产业

13. 单位工业增加值二氧化碳排放。深入推动工业领域绿色低碳转型，2025年全区单位工业增加值二氧化碳排放较2020年下降。

牵头单位：区工业和信息化局、崂山生态环境分局

协办单位：区发展改革局

14. 开展产品碳足迹核算重点工业企业数量占比≥5%。

牵头单位：崂山生态环境分局

协办单位：区工业和信息化局、区商务局、区发展改革局

15. “两高”行业能效达到标杆水平的产能比例＞30%。

牵头单位：区发展改革局

16. 一般工业固体废物综合利用率完成上级下达目标任务。

牵头单位：崂山生态环境分局

协办单位：区工业和信息化局

17. 规模以上工业企业可再生能源利用比例较2020年上升。

牵头单位：区发展改革局、区工业和信息化局

18. 至少建设1个碳捕集、利用与封存（CCUS）项目。

牵头单位：区发展改革局

协办单位：区工业和信息化局、崂山生态环境分局

- （四）低碳建筑

19. 绿色建筑占城镇新建建筑面积比例达到100%。

牵头单位：区住房城乡建设局

20. 新建建筑中超低能耗、近零能耗建筑与低碳、零碳建筑比例≥5%。

牵头单位：区住房城乡建设局

协办单位：区机关事务服务中心

21. 星级绿色建筑占城镇新建建筑比例≥5%。

牵头单位：区住房城乡建设局

22. 新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率≥50%。

牵头单位：区住房城乡建设局、区发展改革局

协办单位：区机关事务服务中心

- （五）低碳交通

23. 城市公共交通机动化出行分担率较2020年上升。

牵头单位：区交通运输局

24. 推广新能源公交车，使用数量较2020年上升。

牵头单位：区交通运输局

- （六）低碳生活

25. 实施增绿工程，人均绿地面积较2020年上升。

牵头单位：区城市管理局

协办单位：崂山风景名胜区管理局

26. 全面实施生活垃圾分类制度，推进城乡生活垃圾源头减量。

牵头单位：区城市管理局

27. 积极推动建筑垃圾治理，成效明显。

牵头单位：区综合执法局

协办单位：区住房城乡建设局、区城市管理局、各街道办事处

- （七）低碳农业

28. 持续开展化肥、农药使用量零增长行动，实现预期目标。

牵头单位：区农业农村局

29. 到2025年，秸秆综合利用率达到95%以上。

牵头单位：区农业农村局

- 到2025年，畜禽粪污综合利用率达到90%以上。

牵头单位：区农业农村局

- （八）碳汇与碳抵消

31. 森林蓄积量。到2025年，全区森林覆盖率达到省、市下达任务要求，森林蓄积量较2021年上升。

牵头单位：区自然资源局

协办单位：崂山风景名胜区管理局

32. 开发国家核证自愿减排量（CCER）项目，取得明显成效。

牵头单位：崂山生态环境分局

协办单位：区发展改革局、区自然资源局

- 四、工作安排

- 1. 组织动员阶段（2023年7月11日-2023年7月31日）

制定提报创建计划，学习创建规程，向区政府汇报近零碳城市示范创建工作。崂山生态环境分局代区政府组织实施，委托第三方机构编制《崂山区省级近零碳城市示范创建方案》。各单位根据指标要求部署落实相关任务。

- 创建申报阶段（2023年8月1日-2023年10月31日）

按照《山东省近零碳示范创建方案编制指南》《山东省近零碳城市、园区示范创建研究报告编制指南》《山东省近零碳示范创建申请表》要求，2023年9月上旬完成创建方案、研究报告并报市生态环境局初审，根据上级部门意见及时修改完善；2023年10月中旬创建方案经区政府同意后印发实施；2023年10月下旬以区政府名义向市生态环境局提出示范创建申请，并由市生态环境局审核后报省生态环境厅。

- 建设实施和验收阶段（2023年11月1日至2025年12月31日）

按照山东省近零碳城市示范创建相关要求严格落实示范创建任务，确保在建设期限内完成示范创建工作。崂山生态环境分局加强过程跟踪，协调解决示范创建过程中存在的问题，在完成示范创建任务、达到所有约束性和70%以上的参考指标后，向市生态环境局提交自评报告并提出验收申请。持续补充完善工作档案，做好验收迎检准备，根据省生态环境厅时间安排，认真做好验收保障工作，力争通过验收，获得“山东省近零碳城市试点”称号。

- 保障措施

（一）加强组织领导，落实工作责任。山东省近零碳城市示范创建工作由区生态环境委员会统筹协调推进，不再成立专门的领导小组，由崂山生态环境分局牵头组织全区各有关部门实施。各牵头和协办单位要结合实际，加强组织领导，建立高效有力的协调机制和工作机制，合力推进省级近零碳城市示范创建。努力形成齐抓共管、密切协作的工作合力，层层分解任务，责任落实到人，确保各项创建项目有效推进，进一步推动区域经济社会高质量发展和生态环境高水平保护。

（二）完善政策措施。各牵头单位要把山东省近零碳城市示范创建列入重要议事日程，将其贯穿于本单位工作的全过程。在制定年度计划、产业政策、产业结构调整规划以及区域开发规划时，要充分考虑山东省近零碳城市示范创建的工作目标要求，统筹安排，科学决策，对有利于山东省近零碳城市示范创建的重点工程和企业行为予以倾斜，制定相应激励政策，引导全区绿色低碳产业健康发展。

（三）加强宣传教育。各有关部门要广泛开展形式多样的宣传培训活动，大力宣传普及低碳知识，提高全民绿色低碳意识，树立绿水青山就是金山银山的发展观念，为实施山东省近零碳城市示范创建营造良好的舆论氛围，充分调动全社会参与绿色低碳工作的积极性，共同推进山东省近零碳城市示范创建工作。

（四）强化资金支撑。把近零碳城市示范创建资金纳入本级年度财政预算，安排财政资金用于近零碳城市示范创建工作跟踪与评估。对于低碳基础设施、低碳交通、低碳生活、碳汇等社会公益型项目，拓宽财政支持来源，以政府投资为主体，实施多元化投资。重大的绿色低碳高质量发展项目应优先纳入国民经济社会发展计划。

附件：1.近零碳城市示范创建指标任务分解表

2.山东省近零碳示范创建评价指标解释

- 附件1

近零碳城市示范创建指标任务分解表

| 领域 | 序号 | 建设指标内容及任务要求 | 指标属性 | 牵头部门 | 协助部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低碳管理 | 1 | 二氧化碳排放总量控制。到2025年，全区二氧化碳排放总量较2020年有所下降。 | 约束指标 | 崂山生态环境分局 | 区发展改革局 |
|  | 2 | 人均二氧化碳排放。到2025年，全区人均二氧化碳排放较2020年有所下降。 | 约束指标 |  |  |
|  | 3 | 单位地区生产总值二氧化碳排放。到2025年，全区单位地区生产总值二氧化碳排放较2020年下降20.5%。 | 约束指标 |  |  |
|  | 4 | 全面落实“两高”项目碳排放减量替代政策。做好碳排放减量替代指标收储管理，100%执行新建“两高”项目碳排放减量替代政策。 | 约束指标 |  |  |
|  | 5 | 重点排放单位碳排放报告与核查制度。积极推动辖区内重点排放单位按照生态环境部要求逐年开展温室气体排放报告的核查工作。 | 约束指标 | 崂山生态环境分局 | / |
|  | 6 | 开展碳普惠相关应用场景。落实省市碳普惠工作部署，开发至少2个具有区域特色的碳普惠应用场景。 | 参考指标 | 崂山生态环境分局、区发展改革局 | / |
|  | 7 | 清洁生产审核。依法在“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核，支持其他行业企业开展自愿性清洁生产审核，取得明显成效。 | 参考指标 | 崂山生态环境分局 | 区工业和信息化局、高科园管委 |
|  | 8 | 绿色金融与专项资金。鼓励金融机构持续丰富绿色金融产品和服务，积极使用碳减排支持工具、气候投融资贷款等专项资金支持低碳项目建设。 | 参考指标 | 区金融稳定发展领导小组办公室 | 崂山生态环境分局、区发展改革局 |
|  | 9 | 温室气体排放清单。建立健全温室气体排放清单编制和报告常态化工作机制，每2年至少编制1次温室气体排放清单。 | 约束指标 | 崂山生态环境分局 | / |
| 低碳能源 | 10 | 化石能源消费总量控制。持续优化能源消费结构，严格控制化石能源消费总量，完成上级下达的目标任务。 | 约束指标 | 区发展改革局 | 区城市管理局、区商务局 |
|  | 11 | 非化石能源消费比重。大力发展新能源和可再生能源，持续提升非化石能源消费比重，完成上级下达的目标任务。在上级主管部门下达任务目标前，参照地方主管部门统计数据，到2025年非化石能源消费比重高于2020年水平。 | 约束指标 | 区发展改革局 | 区住房城乡建设局、区城市管理局、区机关事务服务中心、高科园管委 |
|  | 12 | 可再生能源利用、余热回收利用项目。大力推动“光伏+”行动，因地制宜推进热泵利用方式，实施若干项目。 | 参考指标 | 区发展改革局、区城市管理局 | 区住房城乡建设局、区工业和信息化局、崂山生态环境分局 |
| 低碳产业 | 13 | 单位工业增加值二氧化碳排放。深入推动工业领域绿色低碳转型，2025年全区单位工业增加值二氧化碳排放较2020年下降。 | 约束指标 | 区工业和信息化局、崂山生态环境分局 | 区发展改革局 |
|  | 14 | 开展产品碳足迹核算重点工业企业数量占比≥5%。 | 约束指标 | 崂山生态环境分局 | 区工业和信息化局、区商务局、区发展改革局 |
|  | 15 | “两高”行业能效达到标杆水平的产能比例＞30%。 | 约束指标 | 区发展改革局 | / |
|  | 16 | 一般工业固体废物综合利用率完成上级下达目标任务。 | 参考指标 | 崂山生态环境分局 | 区工业和信息化局 |
|  | 17 | 规模以上工业企业可再生能源利用比例较2020年上升。 | 约束指标 | 区发展改革局、区工业和信息化局 | / |
|  | 18 | 至少建设1个碳捕集、利用与封存（CCUS）项目。 | 参考指标 | 区发展改革局 | 区工业和信息化局、崂山生态环境分局 |
| 低碳建筑 | 19 | 绿色建筑占城镇新建建筑面积比例达到100%。 | 约束指标 | 区住房城乡建设局 | / |
|  | 20 | 新建建筑中超低能耗、近零能耗建筑与低碳、零碳建筑比例≥5%。 | 参考指标 | 区住房城乡建设局 | 区机关事务服务中心 |
|  | 21 | 星级绿色建筑占城镇新建建筑比例≥5%。 | 约束指标 | 区住房城乡建设局 | / |
|  | 22 | 新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率≥50%。 | 参考指标 | 区住房城乡建设局、区发展改革局 | 区机关事务服务中心 |
| 低碳交通 | 23 | 城市公共交通机动化出行分担率较2020年上升。 | 约束指标 | 区交通运输局 | / |
|  | 24 | 推广新能源公交车，使用数量较2020年上升。 | 参考指标 |  | / |
| 低碳生活 | 25 | 实施增绿工程，人均绿地面积较2020年上升。 | 约束指标 | 区城市管理局 | 崂山风景名胜区管理局 |
|  | 26 | 全面实施生活垃圾分类制度，推进城乡生活垃圾源头减量。 | 约束指标 | 区城市管理局 | / |
|  | 27 | 积极推动建筑垃圾治理，成效明显。 | 约束指标 | 区综合执法局 | 区住房城乡建设局、区城市管理局、各街道 办事处 |
| 低碳农业 | 28 | 持续开展化肥、农药使用量零增长行动，实现预期目标。 | 参考指标 | 区农业农村局 | / |
|  | 29 | 秸秆综合利用率达到95%以上。 | 参考指标 |  |  |
|  | 30 | 畜禽粪污综合利用率达到90%以上。 | 参考指标 |  |  |
| 碳汇与碳抵消 | 31 | 森林蓄积量。到2025年，全区森林覆盖率达到省、市下达任务要求，森林蓄积量较2021年上升。 | 参考指标 | 区自然资源局 | 崂山风景名胜区管理局 |
|  | 32 | 开发国家核证自愿减排量（CCER）项目，取得明显成效。 | 参考指标 | 崂山生态环境分局 | 区发展改革局、区自然资源局 |

- 附件2

山东省近零碳示范创建评价指标解释

- 1.二氧化碳排放总量

指标解释：指本区域参照《省级温室气体清单编制指南》《2006年IPCC国家温室气体清单指南》（2019修改版）核算的二氧化碳排放总量。

- 2.人均二氧化碳排放

指标解释：指一个地区二氧化碳排放总量与区域常住人口数之比。单位为：吨/人。计算公式为：

- 3.单位地区生产总值二氧化碳排放

指标解释：指一定时期内（一般是1年），一个地区每生产万元国内生产总值所产生的二氧化碳排放。单位为：吨/万元。计算公式为：

- 4.“两高”项目碳排放减量替代政策

指标解释：指按照《山东省高耗能高排放建设项目碳排放减量替代办法（试行）》等文件的要求，做好碳排放减量替代指标收储管理，落实新建“两高”项目碳排放减量替代政策。

- 5.重点排放单位碳排放报告与核查制度

指标解释：指依据《全国碳排放权交易管理办法（试行）》，重点排放单位应当按照生态环境部公布的相关技术规范要求编制温室气体排放监测计划；每年编制其上一年度的温室气体排放报告，并报送主管部门；以“双随机、一公开”方式开展重点排放单位温室气体排放报告的核查工作。

- 6.开展碳普惠相关应用场景

指标解释：指按照《山东省碳普惠体系建设工作方案》工作要求，积极参与搭建碳普惠体系，开发具有区域特色的碳普惠应用场景。

- 7.清洁生产审核情况

指标解释：指执行全省年度清洁生产审核计划情况，以及清洁生产推进工作总体情况。

- 8.绿色金融与专项资金

指标解释：指积极使用碳减排支持工具、气候投融资贷款等应对气候变化领域专项资金支持低碳项目建设。

- 9.温室气体排放清单

指标解释：指本区域参照《省级温室气体清单编制指南》《2006年IPCC国家温室气体清单指南》（2019修改版）编制的温室气体排放清单。

- 10.化石能源消费总量

指标解释：指区域内国民经济各行业和居民家庭在一定时期内消费的化石能源的总和。不含国家重大生产力布局的引擎性项目。单位为：万吨标准煤。

- 11.非化石能源消费比重

指标解释：指区域内国民经济各行业和居民家庭在一定时期内消费的非化石能源占能源消费总量的比重。在上级主管部门下达任务目标前，参照地方主管部门统计数据，建设期末该指标值须高于2020年水平。不含国家重大生产力布局的引擎性项目。单位为：%。

- 12.可再生能源利用、余热回收利用项目

指标解释：指区域内当年新建成投产的可再生能源利用项目和余热回收利用项目。

- 13.单位工业增加值二氧化碳排放

指标解释：指一定时期内（一般是1年），一个地区每生产万元工业增加值所产生的二氧化碳排放。单位为：吨/万元。计算公式为：

- 14.开展产品碳足迹核算重点工业企业数量占比

指标解释：指开展产品碳足迹核算重点工业企业数量占重点工业企业总数量的比例，每个企业至少核算4个主要产品，并协助做好排放因子报送。重点工业企业指生产“两高”行业重点产品以及涉及出口行业产品的企业，“两高”行业范围根据工作实际适时调整。碳足迹核算中使用的原料生产、运输、加工等过程排放系数优先采用山东省本地调查核算的排放因子，直接引用非本省排放因子的须增加相似性说明。单位为：%。计算公式为：

- 15.“两高”行业能效达到标杆水平的产能比例

指标解释：指按照《山东省人民政府办公厅关于推动“两高”行业绿色低碳高质量发展的指导意见》（鲁政办字〔2022〕44号）要求，“两高”行业能效达到《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》（鲁发改工业〔2023〕34号）中确定的标杆水平的产能占“两高”行业产能的比例，标杆水平与“两高”项目管理目录根据政策适时调整。单位为：%。计算公式为：

- 16.一般工业固体废物综合利用率

指标解释：指区域内一般工业固体废物综合利用量占一般工业固体废物产生量（包括综合利用往年贮存量）的百分比。固体废物综合利用量指企业通过回收、加工、循环、交换等方式，从固体废物中提取或将其转化为可以利用的资源、能源和其他原材料的固体废物量（包括综合利用往年贮存量）。指标计算优先使用环境统计数据。单位为：%。计算公式为：

- 17.规模以上工业企业可再生能源利用比例

指标解释：规模以上工业企业能源消耗中可再生能源所占比例。可从规模以上工业企业能源统计数据中获取。单位为：%。计算公式为：

- 18.碳捕集、利用与封存（CCUS）项目

指标解释：碳捕集、利用与封存（CCUS）来源于二氧化碳捕集与封存，在二氧化碳捕集与封存基础上增加了二氧化碳利用。二氧化碳利用包括化工利用、生物利用和地质利用三大类。碳捕集与封存（CCS）是指将二氧化碳从工业或相关能源产业的排放源中分离出来，输送并封存在地质构造中，长期与大气隔绝的过程。

- 19.绿色建筑占城镇新建建筑面积比例

指标解释：指城镇建成区内新竣工的民用建筑（住宅建筑和公共建筑）中，按国家、省绿色建筑相关标准设计、建设的建筑面积比例。单位为：%。计算公式为：

- 20.新建建筑中超低能耗、近零能耗建筑与低碳、零碳建筑比例

指标解释：指城镇建成区新竣工的民用建筑（住宅建筑和公共建筑）中，符合国家及省超低能耗与近零能耗建筑、低碳与零碳建筑相关标准的建筑面积比例。上级部门政策出台前，参照地方主管部门统计数据。单位为：%。计算公式为：

- 21.星级绿色建筑占城镇新建建筑比例

指标解释：指城镇建成区新竣工的建筑（民用建筑和工业建筑）中，依据国家、省《绿色建筑评价标准》获得星级标识的建筑面积比例。

- 22.新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率

指标解释：指新建公共机构建筑、新建厂房屋顶安装光伏面积与屋顶总面积之比。涉及安全问题的不纳入统计范围。单位为：%。计算公式为：

- 23.城市公共交通机动化出行分担率

指标解释：指城市居民采用城市公共交通的出行量占机动化出行总量的比重。城市公共交通出行量包括城市居民采用公共汽电车、城市轨道交通、城市轮渡等（不含公共自行车、互联网租赁自行车、出租汽车）交通工具的出行量；机动化出行总量包括城市居民采用公共汽电车、城市轨道交通、城市轮渡、小汽车、出租汽车、摩托车、通勤班车、公务车、校车等各种以动力装置驱动或者牵引的交通工具的出行量。数据来源需是依据国家标准《城市综合交通调查技术标准》（GB/T 51334—2018）相关要求开展的城市居民出行调查。

- 24.推广新能源公交车

指标解释：指开展新能源公交车应用项目，新能源公交车的数量需较2020年上升。

- 25.人均绿地面积

指标解释：指报告期末城区内平均每人拥有的城市绿地面积。城市绿地面积指报告期末用作园林和绿化的各种绿地面积，包括公园绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地和其他绿地的面积。单位：平方米/人。计算公式为：

- 26.生活垃圾分类

指标解释：指按照《山东省生活垃圾管理条例》，开展或试点开展生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的活动，且满足《山东省城乡生活垃圾分类技术规范》（DB37/T 5182—2021）要求。

- 27.建筑垃圾治理情况

指标解释：指按照省十部门《关于规范建筑垃圾全过程管理工作的若干措施》要求，建立建筑垃圾全过程管理制度，编制建筑垃圾污染环境防治工作规划或治理专项规划。

- 28.化肥、农药使用量

指标解释：指区域内一定时期化肥、农药的使用量。单位：吨。

- 29.秸秆综合利用率

指标解释：指区域内综合利用的秸秆量占秸秆可收集量的比例。秸秆综合利用包括秸秆还田和离田利用等。单位为：%。计算公式为：

- 30.畜禽粪污综合利用率

指标解释：指用于生产沼气、堆（沤）肥、沼肥、肥水、商品有机肥、垫料、基质等并符合有关标准或要求的畜禽粪污量，占畜禽粪污产生总量的比例。单位为：%。计算公式为：

- 31.森林蓄积量

指标解释：指一定森林面积上存在的林木树干部分的总材积，单位为：m3。

- 32.开发国家核证自愿减排量（CCER）项目情况

指标解释：指本区域完成温室气体减排效果量化核证，并在国家温室气体自愿减排交易注册登记系统中登记温室气体减排量的可再生能源、林业碳汇、甲烷利用等项目开发情况。

青岛市崂山区人民政府办公室              2024年4月23日印发